|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Probabilidad** | **Efecto** |
| Poca comunicación del equipo | Alta | Catastrófico |
| Software Requerido | Alta | Catastrófico |
| Conocimientos requeridos (administrador) | Alta | Serio |
| Experiencia del equipo | Medio | Catastrófico |
| Mala estimación de tiempo | Medio | Catastrófico |
| Mala estimación de costos | Medio | Catastrófico |
| Cambios en especificaciones | Baja | Serio |
| Sistema no comprensible para el cliente | Baja | Catastrófico |
| Poco interés del equipo | Media | Serio |

Impacto de riesgo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bajo | Medio | Alto |
| Alto | Sistema no comprensible para el cliente | Experiencia del equipo.  Mala estimación de tiempo.  Mala estimación de costos. | Poca comunicación del equipo.  Software requerido. |
| Medio | Cambios en especificaciones. | Conocimientos requeridos (administrador). |  |
| Bajo |  |  | Poco interés del equipo |

Probabilidad de riesgo